## Slide 1
Creación de
documentación
Inicio del
proyecto
Definición de
ingeniería
Proceso materiales: estimación compras
Proceso materiales: reporte final
Documentación finalizada
Venta del proyecto
Proceso materiales: estimación ventas

## Slide 2
Estimación Ventas:
Determinación de planos típicos (Se puede utilizar la herramienta PGBusquedaDocumentos)
Elegir proyectos E3 de referencia
* Buscar: BillOfMaterials (Buscar en la carpeta del archivo E3 o pedir a oficina de proyectistas la generación)
Calcular cuántos documentos por cada típico se necesitan
Abrir el programa ListOfMaterialsPGGA
Estimación ventas
Agregar documentos BillOfMaterials e incrementar cantidad por el calculado
Ejecutar: Cargar documentos en el nuevo archivo
Realizar ajustes de cantidades de componentes (en el Excel generado)
Ejecutar: Generar hoja de totales en el nuevo archivo
Resultado
Lista de materiales estimada para compra basada en proyectos de referencia

## Slide 3
Estimación Compras:
Determinación de planos típicos (Se puede utilizar la herramienta PGBusquedaDocumentos)
Elegir proyectos E3 de referencia
* Buscar: BillOfMaterials (Buscar en la carpeta del archivo E3 o pedir a oficina de proyectistas la generación)
Calcular cuántos documentos por cada típico se necesitan
Abrir el programa ListOfMaterialsPGGA
Estimación compras
Agregar documentos BillOfMaterials e incrementar cantidad por el calculado
Ejecutar: Cargar documentos en el nuevo archivo
Realizar ajustes de cantidades de componentes (en el Excel generado)
Ejecutar: Generar hoja de totales en el nuevo archivo
Resultado
Lista de materiales estimada para compra basada en proyectos de referencia

## Slide 4
Reporte Final:
Determinación de todos los documentos emitidos que integran el proyecto hasta la fecha
* Buscar: BillOfMaterials (Buscar en la carpeta del archivo E3 o pedir a oficina de proyectistas la generación)
Abrir el programa ListOfMaterialsPGGA
Reporte final Agregar documentos BillOfMaterials (no hay que cambiar el número cantidad, ya que es 1)
Ejecutar: Cargar documentos en el nuevo archivo
Ejecutar: Generar hoja de totales en el nuevo archivo
Resultado
Lista de materiales real del proyecto al momento del reporte